**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 2

Tài liệu này ghi nhận lại nội dung và kết quả của một buổi họp nhóm.

Biên bản Tuần …

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 5 Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120516 | Nguyễn Đăng Khương |  |  | Developer |
| 2 | 20120533 | Trần Ngọc Đại Nam |  |  |  |
| 3 | 20120510 | Nguyễn Hữu Anh Khoa |  |  |  |
| 4 | 20120537 | Hồ Trung Nguyên |  |  | Leader |
| 5 |  |  |  |  |  |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Phân chia công việc cho từng thành viên trong tuần 2.
2. Bàn bạc kế hoạch của tuần 3

Địa điểm: Quán trà sữa Teamo, gần trường ĐH Quốc tế.

Thời gian bắt đầu:9:00 AM 8/12/2020 Thời gian kết thúc:12:00 AM 8/12/2020

# Kết quả buổi họp

Mỗi thành viên đều đã nhận được công việc của tuần này và đảm bảo hoàn thành trước 12:00 ngày 12/12/2020.

# Bảng phân công công việc tuần trước (từ 06/12/2020 đến 13/12/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Nguyễn Hữu Anh Khoa | - Chạy dc demo hình các đường đua, có xe chạy được ( hình tượng trưng )  - Chạy dc minigame. | 7/12/2020 | 12:00 12/12/2020 | - Làm xuất hiện được nhân vật chạy từ vạch xuất phát đến đích.  Xác định được thời điểm các nhân vật cán qua vạch đích.  - Cài được tốc độ random của từng nhân vật.  - Chạy được thuật toán của mini game ( Chưa ghép hình ảnh) |
| 2 | Trần Ngọc Đại Nam | - Tìm được hình ảnh 4 set nhân vật khác nhau.  - Tìm được hình ảnh của ít nhất 3 chủ đề . (thành phố, sa mạc, biển…)  - Tìm được nhạc nền  - Tìm được hiệu ứng âm thanh tiêu cực lúc ăn dc bùa hại  - Tìm hiểu luôn cách chèn nhạc vào code.  - Tất cả đều có bản quyền | 7/12/2020 | 12:00 12/12/2020 | - tạo được 3 background đường đua.  - Tìm được 5 hình items trong game.  - Ghép thành công hình ảnh nhân vật vào code mà dev đã làm.  - Tìm được các hình ảnh cần thiết cho mini game (kéo, búa, bao).  - Chuẩn bị được:  + 1 nhạc nền lúc mới vào game.  + 1 nhạc nền lúc đua xe.  + full bộ tiếng hiệu ứng lúc ăn được items ( nhanh, chậm, choáng,…)  - Hiểu được cách ghép âm thanh lúc nhân vật ăn items. |
| 3 | Nguyễn Đăng Khương | -Tìm và ghép được code cho các nhân vật di chuyển được.  -Tìm hiểu cách cho các nhân vật dừng lại khi về đích. | 7/12/2020 | 12:00 12/12/2020 | -Các nhân vật đều di chuyển được.  -Các nhân vật đều dừng lại khi về đích. |
| 4 | Hồ Trung Nguyên | Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc chi tiết về phần mềm trong quá trình phát triển cho các thành viên trong đội khi cần. |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ …/…/2020 đến …/…/2020)


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Nguyễn Hữu Anh Khoa | - Chạy dc demo hình các đường đua, có xe chạy được ( hình tượng trưng )  - Chạy dc minigame ( con rắn/ flappy bird/ kéo búa bao/ đua ô tô…) | - Đã hoàn thành đường đua và vị trí nhân vật cụ thể.  - Đã code được thời điểm cán đích.  - Mảng rank đã xếp được nhưng chưa xuất được ra màn hình, còn bị lỗi, chưa fix được.  - Chưa code được mini game. | - Đã tạo được mảng xếp hạng các nhân vật, nhưng chưa xuất được bảng ra màn hình, còn bị lỗi, chưa biết cách fix. | - Hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ được giao |
| 2 | Trần Ngọc Đại Nam | - Tìm được hình ảnh 4 set nhân vật khác nhau.  - Tìm được hình ảnh của ít nhất 3 chủ đề . (thành phố, sa mạc, biển…)  - Tất cả đều có bản quyền  - Tìm được nhạc nền  - Tìm được hiệu ứng âm thanh tích cực lúc ăn được bùa lợi  - Tìm được hiệu ứng âm thanh tiêu cực lúc ăn dc bùa hại  - Tìm hiểu luôn cách chèn nhạc vào code. | - Đã có đầy đủ hình ảnh yêu cầu.  - Lấy nguồn ảnh free ( có bằng chứng)  - Đã ghép được nhân vật vào background.  - Đã có hình ảnh 5 items: nhanh, chậm, choáng, tele  - Tìm được đầy đủ nhạc nền, hiệu ứng và nhạc trong lúc đua xe.  - Nhưng số chưa đạt yêu cầu về vấn đề bản quyền.  Cần cố gắng hơn | - Đang gặp vấn đề trong việc code ăn bùa.  Cụ thể: chưa tìm được cách làm mất hình ảnh items.  - Khó khăn trong việc tìm nhạc effects free, vì hầu hết các trang web đều yêu cầu mua.  Mong thầy tạo điều kiện trong vấn đề âm thanh.  - NOTE: Chưa tìm được hiệu ứng ăn mừng khi nhân vật về đích. | Hoàn thành tốt công việc được giao trong tuần. |
| 3 | Nguyễn Đăng Khương | -Tìm và ghép được code cho các nhân vật di chuyển được.  -Tìm hiểu cách cho các nhân vật dừng lại khi về đích. | -Các nhân vật đều di chuyển được.  -Các nhân vật đều dừng lại khi về đích. | -Không gặp khoa khăn gì cơ bản. | - Hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ được giao |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |


1. **Minh chứng cuộc họp**

**https://drive.google.com/file/d/1tckj0w-hiSEUwtiZINy6pj19Mrkw-L4T/view?usp=sharing&fbclid=IwAR0Jb26Y2t9S3Ts-GpKCP6wEH-pxG2iomz5Qs\_QbO3Lt-DbMiXSTUM3EHtM**



****

****

**