NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 2

Tài liệu này ghi nhận lại nội dung và kết quả của một buổi họp nhóm.

Biên bản Tuần …

Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

Biên bản họp nhóm

# Thông tin chung

Tên nhóm:  Nhóm 5	Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20120516 | Nguyễn Đăng Khương |  |  | Developer |
| 2 | 20120533 | Trần Ngọc Đại Nam |  |  |  |
| 3 | 20120510 | Nguyễn Hữu Anh Khoa |  |  |  |
| 4 | 20120537 | Hồ Trung Nguyên |  |  | Leader |
| 5 |  |  |  |  |  |

Các thành viên vắng mặt:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Phân chia công việc cho từng thành viên trong tuần 2.

- Bàn bạc kế hoạch của tuần 3

Địa điểm: Quán trà sữa Teamo, gần trường ĐH Quốc tế.

Thời gian bắt đầu:9:00 AM 8/12/2020	Thời gian kết thúc:12:00 AM 8/12/2020

# Kết quả buổi họp

Mỗi thành viên đều đã nhận được công việc của tuần này và  đảm bảo hoàn thành trước 12:00 ngày 12/12/2020.

# Bảng phân công công việc tuần trước (từ 06/12/2020 đến 13/12/2020)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hữu Anh Khoa | - Chạy dc demo hình các đường đua, có xe chạy được ( hình tượng trưng ) - Chạy dc minigame. | 7/12/2020 | 12:00 12/12/2020 | - Làm xuất hiện được nhân vật chạy từ vạch xuất phát đến đích. Xác định được thời điểm các nhân vật cán qua vạch đích. - Cài được tốc độ random của từng nhân vật. - Chạy được thuật toán của mini game ( Chưa ghép hình ảnh) |
| 2 | Trần Ngọc Đại Nam | - Tìm được hình ảnh 4 set nhân vật khác nhau. - Tìm được hình ảnh của ít nhất 3 chủ đề . (thành phố, sa mạc, biển…) - Tìm được nhạc nền - Tìm được hiệu ứng âm thanh tiêu cực lúc ăn dc bùa hại - Tìm hiểu luôn cách chèn nhạc vào code. - Tất cả đều có bản quyền | 7/12/2020 | 12:00 12/12/2020 | - tạo được 3 background đường đua. - Tìm được 5 hình items trong game. - Ghép thành công hình ảnh nhân vật vào code mà dev đã làm. - Tìm được các hình ảnh cần thiết cho mini game (kéo, búa, bao). - Chuẩn bị được: + 1 nhạc nền lúc mới vào game. + 1 nhạc nền lúc đua xe. + full bộ tiếng hiệu ứng lúc ăn được items ( nhanh, chậm, choáng,…) - Hiểu được cách ghép âm thanh lúc nhân vật ăn items. |
| 3 | Nguyễn Đăng Khương | -Tìm và ghép được code cho các nhân vật di chuyển được. -Tìm hiểu cách cho các nhân vật dừng lại khi về đích. | 7/12/2020 | 12:00 12/12/2020 | -Các nhân vật đều di chuyển được. -Các nhân vật đều dừng lại khi về đích. |
| 4 | Hồ Trung Nguyên | Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc chi tiết về phần mềm trong quá trình phát triển cho các thành viên trong đội khi cần. |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ …/…/2020 đến …/…/2020)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp | Đánh giá của nhóm cho người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hữu Anh Khoa | - Chạy dc demo hình các đường đua, có xe chạy được ( hình tượng trưng ) - Chạy dc minigame ( con rắn/ flappy bird/ kéo búa bao/ đua ô tô…) | - Đã hoàn thành đường đua và vị trí nhân vật cụ thể. - Đã code được thời điểm cán đích. - Mảng rank đã xếp được nhưng chưa xuất được ra màn hình, còn bị lỗi, chưa fix được. - Chưa code được mini game. | - Đã tạo được mảng xếp hạng các nhân vật, nhưng chưa xuất được bảng ra màn hình, còn bị lỗi, chưa biết cách fix. | - Hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ được giao |
| 2 | Trần Ngọc Đại Nam | - Tìm được hình ảnh 4 set nhân vật khác nhau. - Tìm được hình ảnh của ít nhất 3 chủ đề . (thành phố, sa mạc, biển…) - Tất cả đều có bản quyền - Tìm được nhạc nền - Tìm được hiệu ứng âm thanh tích cực lúc ăn được bùa lợi - Tìm được hiệu ứng âm thanh tiêu cực lúc ăn dc bùa hại - Tìm hiểu luôn cách chèn nhạc vào code. | - Đã có đầy đủ hình ảnh yêu cầu. - Lấy nguồn ảnh free ( có bằng chứng) - Đã ghép được nhân vật vào background. - Đã có hình ảnh 5 items: nhanh, chậm, choáng, tele - Tìm được đầy đủ nhạc nền, hiệu ứng và nhạc trong lúc đua xe. - Nhưng số chưa đạt yêu cầu về vấn đề bản quyền. Cần cố gắng hơn | - Đang gặp vấn đề trong việc code ăn bùa. Cụ thể: chưa tìm được cách làm mất hình ảnh items. - Khó khăn trong việc tìm nhạc effects free, vì hầu hết các trang web đều yêu cầu mua. Mong thầy tạo điều kiện trong vấn đề âm thanh. - NOTE: Chưa tìm được hiệu ứng ăn mừng khi nhân vật về đích. | Hoàn thành tốt công việc được giao trong tuần. |
| 3 | Nguyễn Đăng Khương | -Tìm và ghép được code cho các nhân vật di chuyển được. -Tìm hiểu cách cho các nhân vật dừng lại khi về đích. | -Các nhân vật đều di chuyển được. -Các nhân vật đều dừng lại khi về đích. | -Không gặp khoa khăn gì cơ bản. | - Hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ được giao |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Minh chứng cuộc họp

https://drive.google.com/file/d/1tckj0w-hiSEUwtiZINy6pj19Mrkw-L4T/view?usp=sharing&fbclid=IwAR0Jb26Y2t9S3Ts-GpKCP6wEH-pxG2iomz5Qs_QbO3Lt-DbMiXSTUM3EHtM